### **1. 上周干了什么？**

曾庆熙(ID:gdufeZLYL):学习servlet和jsp,Websocket的知识,完成系统DAO层的编写,实现JDBC连接数据库,开始实现消息传输功能  
杨晓城(ID:yxc888):学习servlet和jsp,完成学生端登录页面设计，以及实现登录页面跳转  
梁伟宏(ID:hoong123):学习servlet和jsp,完成用户注册，实现用户信息保存  
李志云(ID:nimahai):学习servlet和jsp,学习实现桌面图像传输  
总结：基于Web开发的远程桌面监控系统难以实现，需要重新考虑设计基于桌面程序开发的远程桌面监控系统

### **2. 下周要干什么？**

1. 根据Sprint Planning1编写学生端登录页面、学生端主页面以及实现教师端对学生端进行桌面监控
2. 重新设计wiki,进行wiki更新

### **3. 有什么问题？**

* 基于Web开发的远程桌面监控系统存在技术层面问题，以当前的学习能力和技术问题难以实现