### **1. 上周干了什么？**

曾庆熙(ID:gdufeZLYL):重新设计wiki，负责更新wiki，学习socket网络编程和多线程编程，负责教师端（监控端）接收学生端发送屏幕截取图像的实现，基本实现远程桌面监控.  
杨晓城(ID:yxc888):完成学生端和教师端登录界面设计，以及实现登录界面跳转  
梁伟宏(ID:hoong123):学习socket网络编程和多线程编程，和志云合作完成学生端桌面图像传输到教师端的编写  
李志云(ID:nimahai)::学习socket网络编程和多线程编程，和伟宏合作完成学生端桌面图像传输到教师端的编写  
总结：教师端对学生端桌面监控基本实现

### **2. 下周要干什么？**

根据Sprint Planning2实现学生端文件上传、文件下载功能,以及学生端退出系统

### **3. 有什么问题？**

* 教师端登录页面跳转到主页面时，桌面监控出现不能显示的问题.