### **1. 上周干了什么？**

曾庆熙(ID:gdufeZLYL):重新设计wiki，负责更新wiki，学习socket网络编程和多线程编程,对其他小组成员编写的学生端文件上传代码和教师端文件接收代码进行测试，并和教师端桌面监控功能进行耦合.  
  
杨晓城(ID:yxc888):学习socket网络编程和线程编程，完成学生端上传文件功能实现  
  
梁伟宏(ID:hoong123):学习socket网络编程和线程编程,和志云合作完成教师端接收学生端文件的实现，但是文件接收出现差错  
  
李志云(ID:nimahai):学习socket网络编程和多线程编程，和伟宏合作完成教师端接收学生端文件的实现，但是文件接收出现差错  
  
总结：学生端文件上传功能基本实现，但是对Spring Planning2完成程度估计出现误差，教师端文件发送功能没有实现

### **2. 下周要干什么？**

根据Sprint Planning2实现教师端文件发送功能

### **3. 有什么问题？**

* 对Sprint Planning2完成进度以及自身实现能力估计不足，Sprint Planning2进度没有完成实现
* 对socket网络编程和线程编程的知识理解不透彻，导致小组成员对任务完成时间比预期的时间长，导致小组成员任务合作实现进度上出现了一些误差