## **List the US you will implement**

* US1 && US2——我想要学生通过输入学生基本信息登录到学生主页面
* US2——我希望学生端一旦登录，教师端便能马上监控学生端

## **Decompose each story into tasks**

### **US1 && US2——我想要学生（教师）通过输入学生基本信息登录到学生主页面**

* Task1:编写学生端登录界面
* Task2:编写学生基本信息接收与验证
* Task3:编写学生信息主页面
* Task4:按登录情况出现提示窗口
* Task5:调试测试学生端登录功能
* Task6:编写教师端主页面

### **US3 && US4——我希望学生端一旦登录，教师端便能马上监控学生端**

* Task7:编写学生端连接教师端的代码
* Task8:编写学生端获取本机截取屏幕图像的代码
* Task9:编写学生端传输屏幕图像到教师端的代码
* Task10:编写教师端接收学生端传输的屏幕图像
* Task11:教师端展示学生端传输的屏幕图像

## **Assign the tasks to dev**

* Task1:  
  Developer: 杨晓城  
  Time: 2-3 hours
* Task2:  
  Developer: 杨晓城、李志云  
  Time: 30 minutes
* Task3:  
  Developer: 杨晓城  
  Time: 1 hour
* Task4:  
  Developer: 曾庆熙  
  Time: 30 minutes
* Task5:  
  Developer: 梁伟宏  
  Time: 1 hour
* Task6:  
  Developer: 曾庆熙、杨晓城、梁伟宏、李志云  
  Time: 3 hours
* Task7:  
  Developer: 李志云、梁伟宏  
  Time: 5 hours
* Task8:  
  Developer: 李志云，梁伟宏  
  Time: 1 day
* Task9:  
  Developer: 李志云、梁伟宏  
  Time: 1 day
* Task10:  
  Developer: 曾庆熙  
  Time: 2 days
* Task11:  
  Developer: 曾庆熙  
  Time: 2 days