## **List the US you will implement**

* US5——我想要学生能在学生主页面拥有文件上传功能
* US6——我希望教师端可以发送文件给学生
* US8——我希望学生主页面有退出系统功能

## **Decompose each story into tasks**

### **US5——我想要学生能在学生主页面拥有文件上传功能**

* Task1:编写学生主页面编写“文件上传”按钮
* Task2:编写学生主页面“文件上传”按钮事件触发处理
* Task3:编写学生端实现指定文件上传功能
* Task4:调试测试学生端文件上传功能

### **US6——我希望教师端可以发送文件给学生**

* Task5:编写教师主页面编写“文件发送”按钮
* Task6:编写教师主页面“文件发送”按钮事件触发处理
* Task7:编写教师端实现指定文件发送功能
* Task8:调试测试教师端文件发送功能

### **US8——我希望学生主页面有退出系统功能**

* Task9:编写学生主页面编写“退出系统”按钮
* Task10:编写学生主页面“退出系统”按钮事件触发处理
* Task11:调试测试“退出系统”功能

## **Assign the tasks to dev**

* Task1:  
  Developer: 杨晓城  
  Time: 30 minutes
* Task2:  
  Developer: 李志云、梁伟宏  
  Time: 2 hours
* Task3:  
  Developer: 曾庆熙  
  Time: 2 days
* Task4:  
  Developer: 曾庆熙、杨晓城  
  Time: 30 minutes
* Task5:  
  Developer: 杨晓城  
  Time: 1 hour
* Task6:  
  Developer: 曾庆熙  
  Time: 1 hour
* Task7:  
  Developer: 李志云、梁伟宏  
  Time: 2 days
* Task8:  
  Developer: 曾庆熙  
  Time: 3 hour
* Task9:  
  Developer: 杨晓城  
  Time: 30 minutes
* Task10:  
  Developer: 杨晓城、梁伟宏、李志云  
  Time: 3 hours
* Task11:  
  Developer: 曾庆熙  
  Time: 1 hour