## **List the US you will implement**

* US7——我想要教师能向所有在线学生发送信息，学生主页面显示教师发送的信息

## **Decompose each story into tasks**

### **US7——我想要教师能向所有在线学生发送信息，学生主页面显示教师发送的信息**

* Task1:修改教师端页面，增加“桌面广播”输入面板
* Task2:修改学生端主页面，增加“桌面广播”信息显示面板
* Task3:编写教师端“桌面广播”信息发送功能
* Task4:编写学生端“桌面广播”信息接收实现

## **Assign the tasks to dev**

* Task1:  
  Developer: 李志云  
  Time: 30 minutes
* Task2:  
  Developer: 梁伟宏  
  Time: 30 minutes
* Task3:  
  Developer: 曾庆熙  
  Time: 2 days
* Task4:  
  Developer: 曾庆熙、杨晓城  
  Time: 2 days